## Slide 1
Aula: 15/10/2024
Prof.: Ms. Paulo Barreto
Fundamentos de Gestão de Projetos
Curso: Engenharia da Computação
Notes: 1

## Slide 2
Objetivos de Hoje
UA5 – Fundamentos de Gestão de Projetos

## Slide 3
Sumário
Introdução
Organização de projetos
Porque gerenciar projetos
As áreas de conhecimento do PMBOK
Sucesso e fracasso em projetos
Fases do gerenciamento de projetos
Gerência de Projetos de Software
Qualidade de Software

## Slide 4
Introdução
PMBOK – Project Management Body Of Knowledge
Objetivos do Guia PMBOK
  Identificar o subconjunto do Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática
  Oferecer vocabulário comum

## Slide 5
Introdução
O que é um projeto?
  “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.”
  Temporário
  Produtos, serviços ou resultados exclusivos
  Elaboração progressiva
Projetos x Trabalho operacional
Projetos e planejamento estratégico

## Slide 6
Introdução
O que é gerenciamento de projetos?
  “O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.”
  Identificação das necessidades
  Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis
  Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo
  Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas.

## Slide 7
Introdução
Habilidades do gerente de projetos:
  Comunicação eficaz
  Influência sobre a organização
  Liderança
  Motivação
  Negociação e gerenciamento de conflitos
  Resolução de problemas

## Slide 8
Introdução
PMO – Project Management Office - Escritório de projetos
  Treinamento;
  Software;
  Políticas padronizadas;
  Procedimentos.

## Slide 9
Organização de Projetos
O ciclo de vida do projeto
  Define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final
  Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase
  Quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega é revisada, verificada e validada
  Quem está envolvido em cada fase
  Como controlar e aprovar cada fase

## Slide 10
Organização de Projetos
Relação entre o produto e os ciclos de vida do projeto

## Slide 11
Porque gerenciar projetos
Evitar surpresas durante a execução dos trabalhos, antecipando riscos e situações desfavoráveis que poderão ser encontradas;
Agilizar as decisões, já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas;
Facilitar e orientar as revisões do projeto;
Otimizar a alocação de pessoas;
Documentar e facilitar estimativas para futuros projetos;

## Slide 12
Porque gerenciar projetos
“Conseguir a conclusão do trabalho dentro de um cronograma e orçamento definidos e de acordo com as especificações determinadas”

## Slide 13
Porque gerenciar projetos
Restrição tripla de projetos (Triangulo de ferro)

## Slide 14
As áreas de conhecimento do PMBOK
As nove áreas de conhecimento do PMBOK

## Slide 15
As áreas de conhecimento do PMBOK
Escopo: Trabalho do projeto ou os aspectos do produto que será desenvolvido, cada produto exige um tratamento especial, dependendo de sua natureza: um prédio, um software, ou um programa de treinamento. A preocupação aqui é com o QUÊ, e cuidar para que não hajam desvios durante o projeto, executando aquilo, e somente aquilo, que o projeto se propõe.

## Slide 16
As áreas de conhecimento do PMBOK
Tempo: Tempo necessário para que o produto seja implementado; trata do QUANDO?

## Slide 17
As áreas de conhecimento do PMBOK
Custo: Recursos, que podem ser traduzidos em custos, já que tudo na vida para ser feito precisa de dinheiro para sua execução.

## Slide 18
As áreas de conhecimento do PMBOK
Qualidade: Necessidades e expectativas, o cliente ou o interessado que “comprou” o projeto para a construção de um determinado produto ou serviço (deliverable), tem uma determinada necessidade que precisa ser atendida para que este deliverable seja aceito.

## Slide 19
As áreas de conhecimento do PMBOK
Recursos Humanos: Pessoas, projetos são realizados por seres humanos, pessoas que tem suas motivações, anseios e conflitos, e precisam ser estimuladas a trabalhar seja individualmente ou em equipes para atingir os objetivos do projeto.

## Slide 20
As áreas de conhecimento do PMBOK
Comunicações: Para que todos os elementos do projeto saibam o que se espera deles, o que deve e como deve ser feito o trabalho, o que se passa no projeto, quem deve ser informado do que, e quando, todo o capital intelectual somado através das lições que aprendemos, requer uma comunicação forte e saudável, bem articulada, sem ruídos ou mensagens dissonantes.

## Slide 21
As áreas de conhecimento do PMBOK
Riscos: incerteza, projetos tem por definição fazer algo único, que nunca foi feito antes. Existe aí uma dose de incerteza no que irá acontecer, do que realmente será necessário. É uma aposta, teremos que imaginar o que poderá dar errado,e a isso chamamos de risco. Então passa a ser importante identificá-los, quantificá-los e estarmos preparados para enfrentá-los.

## Slide 22
As áreas de conhecimento do PMBOK
Aquisições: terceirização, muitas vezes não temos a competência necessária “em casa” para execução das tarefas, torna-se necessário buscar recursos de fontes externas, onde o controle e o comprometimento são tratados de forma diferente.

## Slide 23
As áreas de conhecimento do PMBOK
Integração: coordenação dos elementos do projeto através de um plano desenvolvido durante a fase de planejamento do projeto, utilizado para guiar a execução do projeto e servir de referência (base) para seu controle e identificar sua conclusão.

## Slide 24
As áreas de conhecimento do PMBOK
Demandas concorrentes
  Cada uma destas disciplinas provoca no projeto o que chamamos de demandas concorrentes, que devem ser mantidas em equilíbrio ou balanceadas (no inglês tradeoff).

## Slide 25
As áreas de conhecimento do PMBOK
Stakeholders
  São indivíduos e organizações diretamente envolvidos no projeto, ou aqueles cujos interesses podem ser afetados, de forma positiva ou negativa, no decorrer do projeto ou mesmo após sua conclusão; podem, também, exercer influências no projeto e seus resultados.

## Slide 26
Sucesso e fracasso em projetos
Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos

## Slide 27
Sucesso e fracasso em projetos
Gerenciar não garante sucesso
Gerenciar percepção dos stakeholders têm em relação ao projeto
Depende do momento e de quem analisa

## Slide 28
Sucesso e fracasso em projetos
Alguns fatores críticos de sucesso:
  Envolvimento do cliente;
  Clareza na definição e anúncio dos requerimentos;
  Envolvimento da equipe de projeto;
  Estabelecimento de expectativas realistas;
  Apoio da gerência superior.

## Slide 29
Fases do gerenciamento de projetos
Fases do Gerenciamento de Projetos

## Slide 30
Fases do gerenciamento de projetos
Inicialização - consiste no levantamento inicial dos requisitos dos projetos e análise da viabilidade.
  Definição do gerente de projeto;
  Identificação das necessidades iniciais do projeto: principais “stakeholders”, objetivos, projetos relacionados, premissas e restrições, escopo, produtos e equipe sugerida;
  Desenho da visão geral do projeto;
  Investimentos necessários e orçamento;
  Identificação inicial dos riscos do projeto;
  Definição do prazo estimado, informações históricas de projetos anteriores e critérios de aceitação;
  Avaliação e seleção com base na proposta do projeto apresentada;
  Aprovação da proposta do projeto – decisão quanto a execução do projeto.

## Slide 31
Fases do gerenciamento de projetos
Planejamento - consiste no refinamento das informações levantadas na fase de concepção, objetivando a execução do projeto.
  Detalhamento das metas e objetivos a serem alcançados, com base na proposta de projeto aprovada,
  Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (WBS – Work Breadown Structure);
  Análise e Detalhamento dos riscos identificados;
  Ajuste do planejamento dos recursos e alocação formal da equipe;
  Elaboração do cronograma.;
  Delineamento dos procedimentos de acompanhamento e controle a serem utilizados na implantação do projeto;
  Estruturação do sistema de comunicação;
  Treinamento dos envolvidos no projeto.

## Slide 32
Fases do gerenciamento de projetos
Execução e Controle - consiste na realização das ações planejadas, objetivando o atingimento dos resultados esperados.
  Realização da reunião de Kick-off com a equipe de projeto (cronograma, milestones, produtos, restrições identificadas e comunicação);
  Execução e acompanhamento do cronograma;
  Execução das atividades de comunicação;
  Controle do orçamento;
  Elaboração do relatório de status do projeto;
  Identificação e implementação de ações corretivas em termos de cronograma e custos;
  Identificação e controle dos pontos de atenção;
  Controle dos riscos;
  Preparação e iniciação a utilização do arquivo de lições aprendidas;
  Gerenciamento das expectativas dos clientes/usuários.

## Slide 33
Fases do gerenciamento de projetos
Finalização - consiste na entrega final dos produtos gerados do projeto e análise dos resultados obtidos.
  Aceite final ao produto do projeto;
  Consolidação da análise de performance do projeto em termos de custo, escopo e cronograma;
  Realização de reunião de encerramento com a equipe, abordando a performance do projeto e lições aprendidas;
  Fechamento dos arquivos do projeto;
  Divulgação do êxito do projeto.

## Slide 34
Gerência de Projetos de Software
Procedimentos de gestão de requisitos
  Cadastramento de requisitos
  Alteração de requisitos
  Monitoração de requisitos
  Rastreamento de requisitos

## Slide 35
Gerência de Projetos de Software
Procedimentos de planejamento de projetos
  Estimativa de tamanho
  Estimativa de esforço
  Estimativa de recursos
  Estimativa de cronograma
  Estimativa de riscos

## Slide 36
Gerência de Projetos de Software
Procedimentos de controle de projetos
  Relatórios de acompanhamento
  Revisão gerencial
  Medição de progresso
  Monitoração de riscos
  Replanejamento
  Relatórios finais

## Slide 37
Qualidade de Software
Garantia da Qualidade
  Objetivos
  Papéis
  Auditorias da qualidade
  Verificação da qualidade

## Slide 38
Qualidade de Software
Gestão de Configurações
  Objetivos
  Papéis
  Técnicas
  Procedimentos

## Slide 39
Comunicações
Área de Conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a geração, a coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada.

## Slide 40
Visão Geral dos Processos
10.1 – Determinação das necessidades de informação e comunicação das partes interessadas;
10.2 – Colocação das Informações necessárias à disposição das partes interessadas no momento adequado;
10.3 – Coleta e distribuição das informações sobre o desempenho (relatório de andamento, medição de progresso e previsão);
10.4 – Gerenciamento das comunicações para satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver os problemas com elas.

## Slide 41
Fluxograma de Processos

## Slide 42
A arte da comunicação (1/2)
Modelos emissor-receptor: Loops de feedback e barreiras à comunicação;
Escolha dos meios de comunicação: Depende da situação;
Estilo de Redação: Voz ativa ou passiva, estrutura da frase, escolha das palavras;
Técnicas de Gerenciamento de Reuniões

## Slide 43
A arte da comunicação (2/2)
Modelo básico de comunicação:
  Codificar (idéias, pensamentos);
  Mensagem (saída da codificação);
  Meio físico (método);
  Ruído (interferência);
  Decodificar (tradução para pensamentos, idéias).

## Slide 44
10.1 – Planejamento das Comunicações
Notes: 44

## Slide 45
Planejamento das Comunicações
Determina as necessidades de informações e comunicações das partes interessadas;
Fator importante para o sucesso do projeto;
Geralmente é feita na fase inicial do projeto.

## Slide 46
Entradas
Fatores Ambientais da Empresa
  Todos os fatores são usados.
Ativos de Processos Organizacionais
  Todos os ativos são usados, em especial as lições aprendidas e as informações históricas.
Declaração do Escopo do Projeto
  Base de conhecimento para futuras decisões do projeto.
Plano de Gerenciamento do Projeto
  Restrições
  Premissas

## Slide 47
Ferramentas e Técnicas (1/3) (Análise dos Requisitos das Comunicações)
Resulta da soma das necessidades de informações das partes interessadas no projeto.
Requisitos definidos combinando o tipo e o formato das informações necessárias com uma análise do valor dessas informações.
  O número dos canais ou caminhos de comunicação possíveis, devem ser considerados como indicador de complexidade das comunicações do projeto.
Cc = n(n-1)/2
Onde “Cc” é o número total de canais de comunicação e “n” é o número das partes interessadas

## Slide 48
Ferramentas e Técnicas (2/3) (Análise dos Requisitos das Comunicações)
Informações necessárias para determinar os requisitos das comunicações:
  Organogramas;
  Organização do projeto e as relações das responsabilidades entre as partes interessadas;
  Disciplinas, departamentos envolvidos no projeto;
  Quantas pessoas envolvidas no projeto e onde;
  Comunicação interna;
  Comunicação externa;
  Informações sobre as partes interessadas.

## Slide 49
Ferramentas e Técnicas (3/3) (Tecnologia das Comunicações)
Podem variar significativamente.
Os fatores da tecnologia das comunicações que podem afetar o projeto incluem:
  A urgência da necessidade de informações.
    Informações atualizadas freqüentemente ou relatórios emitidos freqüentemente?
  A disponibilidade de tecnologia.
    Sistemas já usados são adequados ou precisa de mudanças?
  Formação esperada no projeto.
    Precisa de treinamento para adotar uma tecnologia ou não?
  Duração do Projeto.
    É provável que a tecnologia adotada mude antes do termino do projeto?
  O ambiente do projeto.
    Presença física ou ambiente virtual?

## Slide 50
Saídas (1/2) (Plano de Gerenciamento das Comunicações)
Faz parte ou é um plano auxiliar ao plano de projeto.
Ele fornece:
  Requisitos de comunicação das partes interessadas;
  Informações que serão comunicadas (formato, conteúdo e nível de detalhes);
  Pessoa responsável pela comunicação das informações;
  Pessoa ou grupo que receberão as informações;
  Métodos ou tecnologias usados;
  Freqüência da comunicação;
  Prazos (informações a serem levadas a níveis mais altos);
  Método para atualizar e refinar este plano;
  Glossário de terminologia comum;

## Slide 51
Saídas (2/2) (Plano de Gerenciamento das Comunicações)
Pode também incluir diretrizes para reuniões de andamento do projeto, de equipe, reuniões eletrônicas e emails.
O plano pode ser formal ou informal, bem detalhado ou genérico.
Exemplos de atributos de um plano:
  Item de comunicação;
  Objetivo;
  Freqüência;
  Datas de início/conclusão;
  Formato/meio físico;
  Responsabilidade;

## Slide 52
Distribuição das Informações
Colocar as informações à disposição das partes interessadas no momento oportuno;
Implementar o plano de gerenciamento das comunicações;
Responder às solicitações de informações não previstas.

## Slide 53
O Processo

## Slide 54
Entrada
Plano de gerenciamento das comunicações.

## Slide 55
Ferramentas e Técnicas (1/6) (Habilidades de comunicação)
Fazem parte das habilidades de gerenciamento geral;
Garantem que as pessoas certas obtenham as informações certas na hora certa;
O emissor é responsável por garantir a clareza e completude das informações;
O receptor é responsável por entender corretamente as informações e garantir que elas estejam completas.

## Slide 56
Ferramentas e Técnicas (2/6) (Habilidades de comunicação)
Dimensões da comunicação:
  Escrita e oral (saber ouvir e falar);
  Interna (dentro do projeto) e externa (clientes, público, meios de comunicação);
  Vertical (obedecendo a hierarquia) e horizontal (entre os pares);

## Slide 57
Ferramentas e Técnicas (3/6) (Sistemas de coleta e recuperação de informações)
Maneira de coletar e recuperar informações e documentações (documentação técnica, figuras, especificações);
Manualmente:
  Arquivos.
Eletronicamente:
  Bancos de dados;
  Softwares de gerenciamento de projetos;
  Sistemas de acesso à documentação técnica.

## Slide 58
Ferramentas e Técnicas (4/6) (Métodos de distribuição das informações)
Reuniões de projeto;
Cópias impressas de documentos;
Arquivamento/Bancos de dados;
Comunicação eletrônica:
  Email, fax, correio de voz, telefone, videoconferência, publicações na internet.
Ferramentas eletrônicas de gerenciamento de projeto:
  Interfaces Web, elaboração e disponibilização de cronogramas, software de suporte a reuniões, escritórios virtuais, portais, ferramentas de gerenciamento de trabalho colaborativo.

## Slide 59
Ferramentas e Técnicas (5/6) (Processo de lições aprendidas)
Identificações dos sucessos e fracassos:
  Aspectos técnicos, gerenciais e de processos do projeto.
  Recomendações para futuros projetos;
  As lições são compiladas, formalizadas e armazenadas durante o projeto;
Reuniões de lições aprendidas:
  Muito importantes se os resultados foram abaixo do esperado;
  Gerentes, partes internas e externas;
  Foco variável: processos técnicos ou de produto, processos que auxiliaram ou prejudicaram o desempenho do trabalho;
  Equipes podem coletar informações com mais freqüência;
  Ajudam na formação de equipes.

## Slide 60
Ferramentas e Técnicas (6/6) (Processo de lições aprendidas)
Resultados específicos de lições aprendidas:
  Atualização da base de conhecimento de lições aprendidas;
  Entradas do sistema de gerenciamento do conhecimento;
  Políticas, procedimentos e processos corporativos;
  Habilidades de negócios aperfeiçoadas;
  Melhorias gerais nos serviços e produtos;
  Atualizações no plano de gerência de riscos.

## Slide 61
Saídas (1/3) Ativos de processos organizacionais (atualizações)
Documentação das lições aprendidas:
  Causas dos problemas, razões que motivaram as ações corretivas escolhidas e outros tipos de lições aprendidas sobre a distribuição das informações;
  Integrarão o banco de dados histórico para o projeto e a organização executora;
Registros do projeto:
  Formais e informais;
  Detalham o andamento do projeto e incluem registro de lições aprendidas, problemas, relatório de encerramento do projeto e as saídas de outras áreas de conhecimento.

## Slide 62
Saídas (2/3) Ativos de processos organizacionais (atualizações)
Apresentação do projeto:
  Informações apresentadas a algumas ou todas as partes interessadas no projeto de maneira formal ou informal;
  Método de apresentação e informações necessárias baseados na audiência;
Feedback das partes interessadas;
Notificações das partes interessadas:
  Fornecimento de informações sobre problemas resolvidos, mudanças aprovadas e andamento geral do projeto.

## Slide 63
Saídas (3/3) (Mudanças solicitadas)
Causam mudanças no plano de gerenciamento do projeto e no plano de gerenciamento das comunicações.
Passam pelo processo de controle integrado de mudanças (4.6)
Notes: 63

## Slide 64
10.3 – Relatório de Desempenho
Notes: 64

## Slide 65
O Processo
Coletar e distribuir as informações sobre o desempenho do projeto entre os stakeholders
Pode apresentar dados relativos a
  Escopo
  Cronograma
  Custo
  Risco
  Qualidade

## Slide 67
Entradas (1/8)
Informações sobre desempenho do trabalho
Medidas de desempenho
Previsão de término
Medições de controle de qualidade
Plano de Gerenciamento de Projeto
Solicitações de mudanças aprovadas
Entregas

## Slide 68
Entradas (2/8) (Informações sobre desempenho do trabalho)
Trabalhos que estão sendo executados
  O que está sendo feito atualmente
Trabalhos completados recentemente
  O que a equipe fez desde o último relatório de desempenho
Próximos trabalhos a serem executados
  Quais os próximos passos segundo o planejamento

## Slide 69
Entradas (3/8) (Medidas de desempenho)
Valores calculados dos componentes da EAP
  [Gerenciamento de Tempo]
    Variação de prazos (VP)
    Índice de desempenho de prazos (IDP)
  [Gerenciamento de Custos]
    Variação de custos (VC)
    Índice de desempenho de custos (IDC)

## Slide 70
Entradas (4/8) (Previsão de término)
Identifica potenciais barreiras para o término do projeto
[Gerenciamento de custos]
  Estimativas para terminar (EPT)
  Estimativas no término (ENT)

## Slide 71
Entradas (5/8) (Medidas de controle de qualidade)
Resultados da comparação entre os resultados obtidos até o estado atual e os padrões de qualidade adotados

## Slide 72
Entradas (6/8) (Plano de Gerenciamento de Projeto)
Contém a linha de base das medidas de desempenho
  Um plano para o trabalho do projeto, ao qual os dados da execução são comparados a fim de se medir os desvios para o controle gerencial

## Slide 73
Entradas (7/8) (Solicitações de mudanças aprovadas)
Ampliam ou reduzem o escopo do projeto
Podem modificar custos e estimativas de duração
Precisam ser informadas aos stakeholders

## Slide 74
Entradas (8/8) (Entregas)
Qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço que deve ser produzido para terminar um processo, uma fase ou um projeto
Normalmente entregas externas, sujeitas ao cliente

## Slide 75
Ferramentas e técnicas (1/5)
Ferramentas de apresentações de Informações
Coleta e compilação de informações de desempenho
Reuniões de avaliação
Sistemas de relatórios de horas
Sistemas de relatórios de custos

## Slide 76
Ferramentas e Técnicas (2/5) (Ferramentas de apresentações de Informações)
Os membros da equipe podem apresentar e/ou ter acesso à dados de desempenho do projeto (atividades, …)
Normalmente utilizam-se pacotes de software que fornecem relatórios de tabelas ou planilhas.

## Slide 77
Ferramentas e Técnicas (3/5) (Coleta e compilação de informações de desempenho)
  Organização de todas as informações relativas ao projeto
  São obtidas através de:
    Arquivamento manual
    Bancos de dados eletrônicos
    Softwares de gerenciamento
    Documentação técnica
      Desenhos de engenharia
      Especificações de design
      Plano de testes
      …

## Slide 78
Ferramentas e Técnicas (4/5) (Reuniões de Avaliação)
Reuniões regulares para troca de informações sobre o andamento do projeto
Diferentes níveis
  Equipe
  Gerentes
  Executivos
  Clientes

## Slide 79
Ferramentas e Técnicas (5/5) (Sistemas de relatórios de horas / custos)
Sistemas de relatórios que fornecem informações sobre:
  Quantas horas já foram gastas com o projeto
  Quanto em recursos já foi gasto com o projeto

## Slide 80
Saídas (1/6)
Relatório de desempenho
Previsões
Mudanças solicitadas
Ações corretivas recomendadas
Atualização de ativos de processos organizacionais

## Slide 81
Saídas (2/6) (Relatório de desempenho)
Organizam e sintetizam informações apresentando uma análise comparativa com a linha de base da medição de desempenho
Nível de detalhes descrito no Plano de Gerenciamento do Projeto
Vários formatos possíveis
  Gráficos de barras
  Curvas S
  Histogramas
  Tabelas

## Slide 82
Relatório de desempenho tabular

## Slide 83
Relatório de desempenho gráfico

## Slide 84
Saídas (3/6) (Previsões)
  Predição do que ocorrerá com o projeto baseado no desempenho medido
  As previsões são atualizadas e servem como novas informações de desempenho
  São usadas para atualizar EPT e ENT

## Slide 85
Saídas (4/6) (Mudanças solicitadas)
  A análise de desempenho pode acarretar a necessidade de mudanças em algum aspecto do projeto (custo, cronograma, escopo, …)
  Essas mudanças são submetidas ao controle integrado de mudanças para análise

## Slide 86
Saídas (5/6) (Ações corretivas recomendadas)
  Sugestões que podem ser tomadas para que o desempenho futuro do projeto esteja mais próximo do especificado no Plano de Gerenciamento do Projeto
  Se o gerente estiver ciente de variações de cronograma ou custo, precisa agir para retornar o projeto à linha de base

## Slide 87
Saídas (6/6) (Atualização de ativos de processos organizacionais)
Documentação das lições aprendidas
  Causas de problemas
  Razões que motivaram ações corretivas escolhidas
  Outras lições aprendidas com o relatório de desempenho
  São agregadas ao banco de dados das lições do projeto e da organização

## Slide 88
10.4 – Gerenciar as Partes Interessadas
Notes: 88

## Slide 89
Gerenciar as partes interessadas
Objetivo
  Satisfazer as necessidades das partes interessadas.
  Resolver problemas entres elas:
    Problemas externos:
      ex: cliente – empresa ou fornecedor – empresa.
    Problemas internos:
      ex: entre gerentes de projetos diferentes ou entre desenvolvedores.

## Slide 90
Ganhos para o projeto
Um bom gerenciamento das partes interessadas traz:
  aumento de probabilidade do projeto não se desviar do curso.
  pessoas trabalham em harmonia e sincronismo.
  limita as interrupções durante o projeto.

## Slide 91
O Processo

## Slide 92
Entrada
Plano de gerenciamento das comunicações.
  Já detalhado na seção 10.1.3.1 e apresentado pelo Gerente.
Ativos de processos organizacionais:
  problemas solucionados em conjunto com as partes interessadas.

## Slide 93
Ferramentas e Técnicas (1/2) (Métodos de Comunicação)
Para cada parte interessada há uma ou mais formas eficientes de comunicação.
  São definidas no plano de Gerenciamento de Comunicação.
  Reuniões presenciais ou à distância (vídeo conferência, conferência de voz, chat, emails, etc).
    Dica: Reuniões presenciais, se forem bem conduzidas, trazem mais resultados e maior impacto ao cliente.

## Slide 94
Ferramentas e Técnicas (2/2) (Registro de problemas)
Usados para documentar problemas e monitorar soluções.
  Pode-se designar um proprietário de um problema e uma data limite para resolução.
    Cuidado! Problemas não resolvidos são fontes de conflitos e atrasos no projeto. Logo, não empurre o problema com a barriga.

## Slide 95
Saídas (1/5) (Problemas resolvidos)
São documentados e passam a integrar a base de conhecimento da empresa:
  Exemplo: disputa entre 2 gerentes sobre um desenvolvedor especialista e único na empresa é resolvida sem perdas nem atrasos para os projetos.

## Slide 96
Saídas (2/5) (Solicitação de mudanças aprovadas)
São encaminhadas aos processos de controle e planejamento e execução para atualizações:
  Exemplo: acordo entre o arquiteto e o cliente sobre o piso de uma sala.

## Slide 97
Saídas (3/5) (Ações corretivas aprovadas)
Mudanças para que o desempenho futuro esperado do projeto fique de acordo com o plano de gerenciamento de projeto.
Um acompanhamento eficaz produz resultados semelhantes ao planejado.

## Slide 98
Saídas (4/5) Ativos de processos organizacionais (atualizações)
Documentação das lições aprendidas:
  Causas do problemas.
  Razões das ações corretivas .
  Outros tipos de lições aprendida.
  Todas essas informações integrarão o Banco de Dados histórico do projeto e da organização executora.

## Slide 99
Saídas (5/5) Plano de gerenciamento de projeto(atualizações)
As atualizações no plano de gerenciamento de projeto refletem as mudanças feitas no plano das comunicações.

## Slide 100
Próxima aula
UA6 – Gestão Clássica de Projetos de Software

## Slide 101
Referências
  VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos de Pesquisa desenvolvimento e Engenharia. São Paulo. Pearson Education, 2014.
  PHAM, A.; PHAM, P.V.; Scrum em Ação – Gerenciamento e Desenvolvimento. Editora: Novatec, 1o Edição, 2011.
  Guia PMBOK®; Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, 3o edição, Project Management Institute, Inc., 2014.

## Slide 102
Prof.: Ms. Paulo Barreto
paulo.silva@unisal.br
Curso: Engenharia da Computação
Aula: 15/10/2024
Fundamentos de Gestão de Projetos
Notes: 102