## Slide 1
Aula: 27/08/2024
Prof.: Ms. Paulo Barreto
Engenharia de Requisitos – Métodos Tradicionais e Ágeis
Curso: Engenharia da Computação
Notes: 1

## Slide 2
Objetivos de Hoje
UA2 – Engenharia de Requisitos – Métodos Tradicionais e Ágeis

## Slide 3
Gerenciamento de Projetos
Orientado a processos
  Processos bem definidos devem ser impostos para garantir a qualidade do produto
Rígido
  Pressupõe que é possível especificar de antemão todos os requisitos do projeto
Preditivo
  Cada etapa de desenvolvimento é baseada na etapa anterior, parte do principio de que requisitos são estáveis
Burocrático
  Sobrecarrega desenvolvimento, pode comprometer a velocidade do projeto
Possui forte resistência a mudanças

## Slide 4
Gerenciamento de Projetos de Software
Particularidades
  Invisibilidade
    Progresso não é imediatamente visível
  Complexidade
  Flexibilidade
    Propenso a um alto grau de mudança
  Dificuldade de antever suas funcionalidades
  Necessidades surgem durante seu desenvolvimento, e vão amadurecendo até a sua implantação
A mudança se torna inevitável

## Slide 5
O que é agilidade?
Agilidade
  Rapidez, desembaraço
  Qualidade de quem é veloz
Capacidade de responder rapidamente a mudanças
  Mudanças de tecnologias, de equipe, de requisitos...
Entregar valor ao cliente quando se lida com imprevisibilidade e dinamismo dos projetos
Problema
  Aparenta ser indisciplinado

## Slide 6
Manifesto Ágil
Estamos descobrindo melhores formas de desenvolver software através da nossa própria prática e auxiliando outros.
Indivíduos e Iterações
Software funcionando
Colaboração com cliente
Responder a mudanças
Processos e Ferramentas
Documentação detalhada
Negociação de contratos
Seguir um plano
Valores

## Slide 7
Princípios da agilidade
A mais alta prioridade é a satisfação do cliente, por meio da liberação mais rápida e contínua de software de valor.
Receba bem as mudanças de requisitos, mesmo em estágios tardios do desenvolvimento. Processos ágeis devem admitir mudanças que trazem vantagens competitivas para o cliente.
Libere software freqüentemente (em intervalos de 2 semanas até meses), dando preferência para uma escala de tempo mais curta.
Mantenha pessoas ligadas ao negócio (clientes) e desenvolvedores trabalhando juntos a maior parte do tempo do projeto.

## Slide 8
Princípios da agilidade
Construa projetos com indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e suporte que precisam e confie neles para ter o trabalho realizado.
O método mais eficiente e efetivo para repassar informação entre uma equipe de desenvolvimento é pela comunicação face-a-face.
Software funcionando é a principal medida de progresso de um projeto de software
Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentado. Assim, patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter conversação pacífica indefinidamente.

## Slide 9
Princípios da agilidade
A atenção contínua para a excelência técnica e um bom projeto (design) aprimoram a agilidade.
Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito – é essencial, devendo ser assumida em todos os aspectos do projeto.
As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizadas.
Em intervalos regulares, as equipes devem refletir sobre como se tornarem mais efetivas, e então refinarem e ajustarem seu comportamento de acordo.

## Slide 10
Signatários do Manifesto
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Ron Jeffries
Jon KernBrian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas
Andrew Hunt
Scott Ambler

## Slide 11
Declaração de Interdependência
Abordagens ágeis e adaptativas para permitir ligar pessoas, projetos e valor
“Somos uma comunidade de líderes de projeto que é altamente eficaz entregando resultados.”

## Slide 12
O que significa interdependência?
Que membros de uma equipe de projeto são parte interdependente do tudo e não um grupo de indivíduos desconectados.
  Dependem reciprocamente uns dos outros
Que equipes de projeto, seus clientes, seus interessados (stakeholders) também são interdependentes.
Equipes de projeto que não reconhecem esta interdependência raramente tem sucesso.

## Slide 13
Declaração de Interdependência
Para atingir os resultados:
  Entregamos resultados confiáveis engajando clientes em iterações freqüentes e propriedade compartilhada.
  Esperamos incerteza e a gerenciamos através de iterações, antecipação e adaptação.
  Despertamos a criatividade e a inovação através do reconhecimento que indivíduos são a fonte ultima de valor, e criando um ambiente no qual eles possam fazer diferença.

## Slide 14
Declaração de Interdependência
Para atingir os resultados:
  Impulsionamos desempenho através de cobrança do grupo por resultados e responsabilidade compartilhada pela efetividade da equipe.
  Melhoramos efetividade e a confiabilidade através de estratégias, processos e praticas especificas dependendo da situação.

## Slide 15
Signatários da Declaração
David Anderson
Sanjiv Augustine
Christopher Avery
Alistair Cockburn
Mike Cohn
Doug DeCarlo
Donna Fitzgerald
Jim Highsmith
Ole Jepsen
Lowell Lindstrom
Todd Little
Kent McDonald
Pollyanna Pixton
Preston Smith
Robert Wysocki

## Slide 16
Mudança de paradigma

## Slide 17
Gerenciamento de Projetos
Projetos gerenciados através de
  Especificação detalhada dos requisitos
    Auxilia no planejamento
    O sistema construído atende a necessidade do cliente?
  Abordagem BRUF
    Big Requirements Up Front (Grandes requisitos primeiro)
    Algumas funcionalidades raramente utilizadas

## Slide 18
Gerenciamento de Projetos
Implicações da abordagem BRUF
  Criar um plano de projeto precocemente detalhado no ciclo de vida
  Criar precocemente estimativas precisas para o projeto
  Usar o processo de mudanças preventivamente

## Slide 19
Gerenciamento Ágil de Projetos de Software

## Slide 20
Gerenciamento Ágil de Projetos
Um conjunto de valores, princípios e práticas que auxiliam a equipe de projeto a entregar produtos ou serviços de valor em um ambiente complexo, instável e desafiador
É o exercício de princípios e práticas ágeis aliados aos conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração das atividades de projeto, de forma a diminuir o time-to-market, e se adequar às mudanças durante o projeto.
Objetivo
  Garantir que exista um equilíbrio entre demandas de qualidade, escopo, tempo e custos

## Slide 21
Gerenciamento Ágil de Projetos
Valores centrais
  As respostas às mudanças são mais importantes que o segmento de um plano
  A entrega de produtos está acima da entrega de documentação
  Priorização da colaboração do cliente sobre a negociação de contratos
  Os indivíduos e suas interações são mais importantes que os processos e ferramentas

## Slide 22
Gerenciamento Ágil de Projetos
Principais objetivos
  Inovação contínua: a idéia de inovação é associada a um ambiente cuja cultura estimule o auto-gerenciamento e a autodisciplina
  Adaptabilidade do produto: os produtos adaptáveis às novas necessidades do futuro
  Tempos de entrega reduzidos: direcionamento preciso e capacidade técnica da equipe
  Capacidade de adaptação do processo e das pessoas: equipe confortável com mudanças, processo leve
  Resultados confiáveis: entrega de produtos que garantam operação, crescimento e lucratividade da empresa

## Slide 23
Técnicas de Gerenciamento Ágil de Projetos
Foque nas pessoas
  As pessoas e a maneira como interagem são determinantes mais importantes para o sucesso de um projeto
Organize seu projeto em iterações
  Curtos períodos de tempo onde ao seu final chega-se a um objetivo específico
Estabeleça marco de entrega final somente se for realmente necessário

## Slide 24
Técnicas de Gerenciamento Ágil de Projetos
Tenha um plano de projeto de alto nível
  Principais dependências externas, iterações planejadas e uma estimativa de término (se possível)
Crie planos de iteração detalhados com base no JIT (Just In Time)
  Você só pode planejar precisamente com algumas semanas de antecedência da realização
Envolva todos da equipe no planejamento
  Planejar as próprias atividades

## Slide 25
Técnicas de Gerenciamento Ágil de Projetos
As pessoas deveriam escolher seu trabalho ao invés de serem mandadas para fazê-lo
  Organizar o próprio trabalho
Faça estimativa de coisas pequenas
  É mais fácil fazer a estimativa de um trabalho que levará apenas um dia do que estimar algo que levará um mês.
As pessoas deveriam estimar seu próprio trabalho
  As melhores estimativas vêm de baixo para cima e não de cima para baixo

## Slide 26
Gerenciamento Ágil de Projetos
Ambientes onde pode apresentar problemas
  Cultura da documentação
  Dificuldade para aceitar mudanças
  Demora para obtenção da realimentação
  Resistência cultural

## Slide 27
Gerenciamento Ágil de Projetos
Críticas
  Dificuldade de manutenção pela falta de documentação
  Efetividade da programação em pares: custo x benefício
  Dificuldade de se ter o cliente no local
  Dificuldade de estabelecer contrato com escopo variável
  Requer colaboração e confiança entre equipe e cliente

## Slide 28
Abordagem Clássica vs. Abordagem Ágil
 | Clássica | Ágil
Desenvolvedor | hábil | ágil
Cliente | pouco envolvido | comprometido
Requisitos | conhecidos, estáveis | emergentes, mutáveis
Retrabalho | caro | barato
Planejamento | direciona resultados | resultados o direcionam
Foco | grandes projetos | projetos de natureza exploratória e inovadores
Objetivo | controlar, em busca de alcançar o planejado | simplificar processo de desenvolvimento

## Slide 29
Quebra de paradigma
Clássico
Ágil
Escopo
Prazo
Custo
Qualidade
Prazo
Custo
Qualidade
Escopo

## Slide 30
Abordagem Clássica vs. Abordagem Ágil
Ciclo de vida ágil é semelhante ao clássico
  Define o que o cliente quer e inicia o projeto
  Planeja o projeto, calculando o esforço
  Executa o plano, construindo a solução
  Monitora resultados e entrega ao cliente

## Slide 31
Scrum

## Slide 32
Scrum
Uma alternativa de utilizar métodos ágeis na gerência de projetos
Pode ser aplicável a qualquer tipo de projeto
É simples
  Processo, artefatos e regras são poucos e fáceis de entender
  A simplicidade pode ser decepcionante aos acostumados com metodologias clássicas

## Slide 33
Scrum
Não é um método prescritivo
  Não define previamente o que deve ser feito em cada situação
  Projetos complexos não permitem prever todos os eventos
Define um framework e um conjunto de práticas
Aplica o senso comum
  Combinação de experiência, treinamento, confiança e inteligência de toda a equipe
  Senso comum em vez do senso de uma única pessoa é uma das razões do sucesso do Scrum

## Slide 34
Fases
Planejamento
Sprints
  Reuniões Diárias
  Revisão
  Retrospectivas
Encerramento

## Slide 35
Relativamente curto
Projeto da arquitetura do sistema
Estimativas de datas e custos
Criação do backlog
  Participação de clientes e outros departamentos
    Levantamento dos requisitos e atribuição de prioridades
Definição de equipes e seus líderes
Definição de pacotes a serem desenvolvidos
Planejamento
Backlog

## Slide 36
Sprint
O time recebe uma parte do backlog para desenvolvimento
  O backlog não sofrerá modificações durante o Sprint
Duração de 1 a 4 semanas
Sempre apresentam um executável ao final

## Slide 37
Sprint - Reuniões Diárias
Cerca de 15 minutos de duração
Todos respondem às perguntas:
  O que você realizou desde a última reunião?
  Quais problemas você enfrentou?
  Em que você trabalhará até a próxima reunião?
Benefícios:
  Maior integração entre os membros da equipe
  Rápida solução de problemas
    Promovem o compartilhamento de conhecimento
  Progresso medido continuamente
    Minimização de riscos

## Slide 38
Sprint - Revisão
Deve obedecer à data de entrega
  Permitida a diminuição de funcionalidades
Apresentação do produto ao cliente
  Sugestões de mudanças são incorporadas ao backlog
Benefícios:
  Apresentar resultados concretos ao cliente
  Integrar e testar uma boa parte do software
  Motivação da equipe
Nova funcionalidade

## Slide 39
Encerramento
Finalização do projeto
Atividades:
  Testes de integração
  Testes de sistema
  Documentação do usuário
  Preparação de material de treinamento
  Preparação de material de marketing

## Slide 40
Papéis no Scrum
Todas as responsabilidades de gerenciamento são divididas entre três papéis:
  Product Owner
  Scrum Master
  Time
Para o bom funcionamento do Scrum as pessoas responsáveis pelo projeto devem ter autoridade para fazer o que for necessário pelo seu sucesso
Pessoas não responsáveis não podem interferir no projeto
  Gera aumento de produtividade
  Evita situações constrangedoras para os envolvidos

## Slide 41
Papéis – Product Owner
Responsável por apresentar os interesses de todos os stakeholders
Define fundamentos iniciais do projeto, objetivos e planos de release
Responsável pela lista de requisitos (Product Backlog)
Certifica se as atividades com maior valor para o negócio são desenvolvidas primeiro
  Priorização freqüente das funcionalidades antes de cada iteração

## Slide 42
Papéis – Scrum Master
Responsável pelo sucesso do Scrum
Ensina o Scrum para os envolvidos com o projeto
Implementa o Scrum na empresa de forma adaptada a sua cultura, para continuamente gerar benefícios
Certifica se cada pessoa envolvida está seguindo seus papéis e as regras do Scrum
Certifica que pessoas não responsáveis não interfiram no processo

## Slide 43
Papéis – Time
Responsável por escolher as funcionalidades a serem desenvolvidas em cada interação e desenvolvê-las
O time se auto-gerencia, se auto-organiza
Todos os membros do time são coletivamente responsáveis pelo sucesso de cada iteração

## Slide 44
Regras no Scrum
O ScrumMaster deve se certificar de que cada envolvido no projeto siga suas regras
As regras permitem a execução correta do Scrum
Mudanças das regras devem se originar do time
  O ScrumMaster deve ser convencido de que todos envolvidos entenderam suficientemente as regras do Scrum para o correto discernimento
  Discussões desnecessárias são perda de tempo de produção da equipe

## Slide 45
Sprint Planning Meeting
A reunião de planejamento do Sprint deve ocorrer dentro de 8 horas com duas partes de 4 horas
Primeiro seguimento:
  Product Owner deve preparar o Product Backlog antes da reunião
  Seleção dos itens do Product Backlog que o time se compromete em torná-los incrementos potencialmente implementáveis
  Decisão final é do Product Owner
  Stakeholders não devem participar

## Slide 46
Sprint Planning Meeting
Segundo seguimento:
  Ocorre imediatamente após o primeiro
  Product Owner deve estar disponível para o que o time faça perguntas sobre o Product Backlog
  O time deve decidir sozinho como os itens selecionados serão implementados
  Nenhum outro participante pode fazer perguntas ou observações nesta parte
  Resultado deste seguimento é o Sprint Backlog

## Slide 47
Scrum Daily Meeting
Reunião de no máximo 15 minutos, a menos que o time seja grande o suficiente para precisar de mais tempo
Deve ser feita no mesmo lugar onde o time trabalha
Resulta em melhores resultados se realizada no inicio do dia de trabalho
Todos os membros do time devem participar desta reunião

## Slide 48
Scrum Daily Meeting
ScrumMaster faz as seguintes perguntas para cada membro do time:
  O que você fez desde a última reunião diária do Scrum relacionada a este projeto?
  O que você irá fazer desde agora até a próxima reunião diária do Scrum relacionada a este projeto?
  O que está impedindo você de realizar o seu trabalho o mais efetivamente possível?
Os membros devem responder apenas a estas perguntas para não estender a reunião

## Slide 49
Sprint
Não deve ser maior do que 30 dias consecutivos
Sem considerar outros fatores, este é o tempo necessário para produzir algo de interesse para o Product Owner e os stakeholders
O time se compromete com o Product Backlog
  Não são permitidas modificações nele durante o Sprint

## Slide 50
Sprint
Responsabilidades do time durante o Sprint:
  Participar das reuniões diárias do Scrum
  Manter o Sprint Backlog atualizado
  Disponibilizar o Sprint Backlog publicamente
O time tem o compromisso de implementar todos os itens selecionados

## Slide 51
Reunião de Revisão do Sprint
Reunião de no máximo 4 horas sob responsabilidade do ScrumMaster
O time não deve gastar mais de 1 hora na preparação desta reunião
Objetivo:
  Mostrar ao Product Owner e stakeholders as funcionalidades que foram feitas
Artefatos não devem ser apresentados, pois não são funcionalidades
No final da reunião
  Cada stakeholder fala suas impressões e sugere mudanças com suas respectivas prioridades
  Possíveis modificações no Product Backlog são discutidas entre o Product Owner e o time
  ScrumMaster anuncia a data e o local da próxima reunião de revisão do Sprint ao Product Owner e a todos stakeholders

## Slide 52
Reunião de Retrospectiva do Sprint
Não deve ser maior do que 3 horas
Participam desta reunião
  Time, ScrumMaster e, opcionalmente, Product Owner
Os membros do time devem responder a duas questões:
  O que aconteceu de bom durante o último Sprint?
  O que pode ser melhorado para o próximo Sprint?
ScrumMaster escreve as respostas e prioriza na ordem que deseja discutir as potenciais melhorias
ScrumMaster nesta reunião tem o papel de fazer com que o time encontre melhores formas de aplicar o Scrum

## Slide 53
Considerações

## Slide 54
Reflexão
Qual a melhor abordagem de gerenciamento para o desenvolvimento de software conduzido por metodologias ágeis?
Grandes projetos podem ser gerenciados de forma ágil?
  Como é possível?
  É confiável?
Gerenciamento ágil para qualquer tipo de projeto
  Construção de edifícios, aviões, robôs
    Como é possível?

## Slide 55
Considerações Finais
Manifesto ágil
  Pares de alternativas se reforçam
    Processos e ferramentas podem melhor capacitar os indivíduos e interações
    Documentação ajuda as pessoas a entenderem um software complexo
    Negociação de contrato pode ser parte integrante da colaboração do cliente
    Seguir um plano pode ser o melhor modo para responder a mudança, quando esta for previsível

## Slide 56
Considerações Finais
Abordagens possuem pontos positivos e negativos
  Partem de pressupostos diferentes
  Podem coexistir e conviver bem em um mesmo ambiente
    Considerar criteriosamente o ambiente correto
  Necessário buscar o ponto de equilíbrio, avaliando riscos
    Planejamento aperfeiçoa a agilidade
    Agilidade dá eficiência ao planejamento

## Slide 57
Considerações Finais
Projetos complexos e com restrições de tempo necessitam de uma nova abordagem
Scrum é uma boa solução
  É eficiente quando as regras e os papéis são bem seguidos
  Apesar da sua simplicidade, as pessoas costumam não aceitar facilmente a nova abordagem
  Há diversos casos de sucesso
Deve-se considerar as condições da equipe e as características dos projetos antes de uma migração

## Slide 58
Próxima aula
UA3 – Processos de Negócio e Engenharia de Requisitos

## Slide 59
Referências
  VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos de Pesquisa desenvolvimento e Engenharia. São Paulo. Pearson Education, 2014.
  PHAM, A.; PHAM, P.V.; Scrum em Ação – Gerenciamento e Desenvolvimento. Editora: Novatec, 1o Edição, 2011.
  Guia PMBOK®; Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, 3o edição, Project Management Institute, Inc., 2014.

## Slide 60
Prof.: Ms. Paulo Barreto
paulo.silva@unisal.br
Curso: Engenharia da Computação
Aula:27/08/2024
Engenharia de Requisitos – Métodos Tradicionais e Ágeis
Notes: 60